1. Bảng Chia 6 Luồng Nghiệp Vụ & Sơ Đồ Cho 6 Thành Viên (Ai cũng vẽ!)

Theo yêu cầu của Assignment 2, mọi sơ đồ trong docs/diagrams/ đều phải lưu cả file nguồn (.puml) và file ảnh kết xuất (.svg / .png).

| Thành viên | Phân đoạn trong Luồng End-to-End | Các Sơ đồ (Diagrams) BẮT BUỘC tự vẽ (.puml + .svg) | Phần Tài liệu (docs/) phụ trách viết | Phần Code / Kỹ thuật (apps/api, apps/web, tests/, CI/CD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuyết Vy (FE Lead + Luồng Giỏ hàng & UI) | Chặng 2: Tùy chọn món (Size/Topping) & Quản lý Giỏ hàng | 1. Activity Diagram: Luồng chọn Size/Topping, thêm/sửa/xóa giỏ hàng & tự tính tổng tiền (activity-cart.puml). 2. Sequence Diagram: Luồng tương tác Client State (Zustand) ↔ UI Component ↔ Áp mã giảm giá tạm tính (sequence-cart.puml). 3. Wireframe / UI Flow Diagram: Sơ đồ chuyển tiếp 5 màn hình cốt lõi. | • Đặc tả FR-02 (Chi tiết & Tùy chọn), FR-03 (Giỏ hàng). • Đặc tả Use-Case UC-02: Quản lý giỏ hàng & Tùy chọn món. | • Toàn bộ Code Frontend (apps/web): Menu, Chi tiết món, Giỏ hàng (Zustand), Login/Register UI, Checkout UI, Lịch sử đơn. |
| Nhung (Module Catalog & Menu) | Chặng 1: Khám phá Menu & Tìm kiếm chi tiết đồ uống | 1. Use-Case Diagram tổng quát của toàn hệ thống BrewLite (use-case-overall.puml). 2. Activity Diagram: Luồng Xem Menu & Xem chi tiết sản phẩm (có nhánh loading, empty, error và stock = 0 hết hàng) (activity-menu.puml). 3. Sequence Diagram: Customer -> Next.js UI -> NestJS API -> PostgreSQL cho GET /products & GET /products/:id (sequence-menu.puml). | • Viết context-and-scope.md (Bối cảnh, 6 Stakeholders, In/Out scope). • Đặc tả FR-01 (Menu) & UC-01: Xem menu và chi tiết đồ uống. | • BE (apps/api/src/products): Code ProductsController, ProductsService (GET /products, GET /products/:id). • Viết prisma/seed.ts (4 món nước chuẩn) & Unit Test cho Products API. |
| Hasan (Module Auth & User/Loyalty) | Chặng 3: Đăng ký, Đăng nhập (JWT) & Hồ sơ Điểm thưởng | 1. Activity Diagram: Luồng Kiểm tra đăng nhập khi Checkout, Đăng ký & Đăng nhập (có nhánh sai mật khẩu, trùng email) (activity-auth.puml). 2. Sequence Diagram: Luồng POST /auth/register, POST /auth/login (băm bcrypt, ký JWT) & JwtAuthGuard xác thực (sequence-auth.puml). 3. Domain Class Diagram (Tổng hợp 7 lớp): Vẽ sơ đồ lớp chuẩn gồm User, Product, Order, OrderItem, Payment, Promotion, LoyaltyTransaction (class-domain.puml). | • Đặc tả FR-04 (Xác thực JWT) & Yêu cầu phi chức năng Bảo mật (NFR-02). • Đặc tả UC-03: Đăng ký & Đăng nhập tài khoản. • Viết ADR 002-database-prisma.md. | • BE (apps/api/src/auth & prisma): Thiết kế schema.prisma (đủ 7 bảng + Migration), code AuthModule, JwtStrategy, JwtAuthGuard. • Viết Unit/Integration Test cho Auth. |
| An (Module Order, Concurrency & Promotion) | Chặng 4: Đặt đơn hàng, Áp mã Khuyến mãi & Khóa tồn kho | 1. Use-Case Diagram trọng tâm: Cụm Đặt đơn & Áp mã khuyến mãi (uc-order.puml). 2. Activity Diagram (End-to-End Tổng hợp): Luồng xuyên suốt từ chọn món đến đặt đơn, nhấn mạnh nhánh kiểm tra tồn kho đồng thời & mã giảm giá (activity-end-to-end.puml). 3. Sequence Diagram (Đặt đơn & Optimistic Locking): Thể hiện rõ DB Transaction, kiểm tra version/stock, áp dụng Promotion và tạo Order (PENDING) (sequence-order-create.puml). | • Đặc tả FR-05 (Tạo đơn hàng), FR-08 (Khuyến mãi & Tồn kho). • Đặc tả chi tiết UC-04: Đặt đơn hàng & Kiểm soát tồn kho. • Viết ADR 003-optimistic-locking.md. | • BE (apps/api/src/orders): Code POST /orders, logic tính giá Size/Topping ở server, áp mã Promotion, Transaction + Optimistic Locking. • Viết Test Concurrency (stock = 1, 2 người mua cùng lúc). |
| San (Module Payment, Idempotency & Loyalty) | Chặng 5: Thanh toán Không tiền mặt (Ví/Thẻ) & Tích điểm | 1. Use-Case Diagram trọng tâm: Thanh toán không tiền mặt & Tích điểm (uc-checkout-payment.puml). 2. Activity Diagram: Luồng xử lý thanh toán Ví/Thẻ, kiểm tra Idempotency-Key, rẽ nhánh PAID (cộng điểm) và PAYMENT_FAILED (giữ giỏ hàng để thử lại) (activity-payment.puml). 3. Sequence Diagram (Checkout & Payment - Task 2.2): Đủ 5 lifeline (Customer -> Next.js UI -> NestJS API -> Database -> Payment Service), có nhánh alt [Thành công / Thất bại] & Idempotency (sequence-checkout.puml). | • Đặc tả FR-06 (Thanh toán Ví/Thẻ), FR-09 (Idempotent & Loyalty). • Đặc tả UC-05: Thanh toán đơn hàng không tiền mặt (Task 1.3). | • BE (apps/api/src/payments): Code POST /payments, xử lý Idempotency-Key, Mock Payment Gateway, cộng User.loyaltyPoints & tạo LoyaltyTransaction. • Viết Test Idempotency (gửi 2 lần chỉ tính 1 lần). |
| Minh (Order Tracking, State Machine, Architecture & DevOps) | Chặng 6: Theo dõi đơn, State Machine & Triển khai Production (CI/CD) | 1. State Machine Diagram: Sơ đồ máy trạng thái đơn hàng PENDING -> PAID -> PREPARING -> READY -> COMPLETED / PAYMENT_FAILED / CANCELLED (state-order.puml). 2. Sequence Diagram: Luồng xem lịch sử đơn GET /orders/me & Barista cập nhật trạng thái PATCH /orders/:id/status (sequence-order-tracking.puml). 3. C4 Architecture & UML Deployment Diagram (Task 3.1 & 3.2): Sơ đồ triển khai thực tế lên Cloud, Container, DB, Registry, CI/CD, /health (deployment-production.puml). | • Đặc tả FR-07 (Lịch sử & Trạng thái đơn), NFR-01, 03, 04. • Viết docs/architecture/overview.md, adr/001-monorepo.md, docs/deployment.md và tổng hợp traceability-matrix.md. | • BE & DevOps: Code GET /orders/me, PATCH /orders/:id/status (order-state-machine.ts), GET /health. • Thiết lập .github/workflows/ci.yml & cd.yml, Deploy Cloud, viết Test State Machine & E2E Test. |

2. Tại sao cách chia này giải quyết triệt để vấn đề của nhóm bạn?

- 100% thành viên đều có file sơ đồ (.puml + .svg) mang tên mình trên Git:

  - Mỗi người đều phải vẽ ít nhất 1 Activity Diagram + 1 Sequence Diagram + 1 sơ đồ đặc thù (Use-Case / Class / State / Deployment) cho đúng phân đoạn của mình.

  - Khi gom lại trong thư mục docs/diagrams/, nhóm bạn sẽ có một bộ sưu tập 16 sơ đồ chi tiết (vượt mức tối thiểu của đề bài nhưng không ai bị trùng lặp công việc với ai).

- Bạn giữ trọn vẹn Code Frontend (apps/web) mà không bị quá tải phần vẽ:

  - Bạn chỉ cần vẽ đúng phần sơ đồ luồng Chọn tùy chọn (Size/Topping) & Giỏ hàng (vốn là phần diễn ra trực tiếp ở phía Frontend Zustand của bạn) và sơ đồ luồng màn hình UI.

- 5 thành viên còn lại (TV 2 → TV 6) mỗi người phụ trách đúng 1 Module nhỏ ở Backend + Test:

  - TV 2: Module products + seed.ts.

  - TV 3: Module auth + schema.prisma.

  - TV 4: Module orders (Tạo đơn + Khóa tồn kho + Khuyến mãi).

  - TV 5: Module payments (Thanh toán Idempotent + Cộng điểm thưởng).

  - TV 6: State Machine + GET /health + Docker/CI/CD + Deploy.

## 3. Quy ước Đặt tên File trong docs/ để 6 người Push Git không bao giờ bị Conflict

Bạn hãy tạo sẵn cấu trúc thư mục docs/ như dưới đây và bảo mỗi thành viên chỉ sửa/tạo file được gán cho mình (sau đó gộp chung vào srs.md và traceability-matrix.md):

Plaintext

docs/

├── requirements/

│   ├── context-and-scope.md          # TV 2 viết chính (cả nhóm review)

│   ├── srs.md                        # Mỗi TV viết 2 FR của mình vào bảng chung

│   ├── uc-01-menu.md                 # TV 2

│   ├── uc-02-cart.md                 # TV 1

│   ├── uc-03-auth.md                 # TV 3

│   ├── uc-04-order-create.md         # TV 4

│   ├── uc-05-checkout-payment.md     # TV 5 (Use-case trọng tâm Task 1.3)

│   └── uc-06-order-tracking.md       # TV 6

├── diagrams/                         # Mỗi file đều có cặp .puml và .svg

│   ├── use-case-overall.puml         # TV 2

│   ├── activity-menu.puml            # TV 2

│   ├── sequence-menu.puml            # TV 2

│   ├── activity-cart.puml            # TV 1

│   ├── sequence-cart.puml            # TV 1

│   ├── activity-auth.puml            # TV 3

│   ├── sequence-auth.puml            # TV 3

│   ├── class-domain.puml             # TV 3 (7 lớp domain bắt buộc Task 2.3)

│   ├── activity-end-to-end.puml      # TV 4 (Luồng tổng hợp Task 2.1)

│   ├── sequence-order-create.puml    # TV 4

│   ├── activity-payment.puml         # TV 5

│   ├── sequence-checkout.puml        # TV 5 (5 lifeline bắt buộc Task 2.2)

│   ├── state-order.puml              # TV 6 (Order State Machine)

│   ├── sequence-order-tracking.puml  # TV 6

│   └── deployment-production.puml    # TV 6 (UML Deployment Task 3.2)

├── architecture/

│   ├── overview.md                   # TV 6 viết chính

│   └── adr/

│       ├── 001-monorepo.md           # TV 6

│       ├── 002-database-prisma.md    # TV 3

│       └── 003-concurrency-idempotency.md # TV 4 & TV 5

├── traceability-matrix.md            # Mỗi TV điền 2 dòng FR của mình (TV 6 kiểm duyệt)

└── deployment.md                     # TV 6

Quy ước Vai trò 6 Thành viên (Thống nhất xuyên suốt 6 ngày)

- Tuyết Vy – TV1: Frontend Lead — Phụ trách toàn bộ code Next.js (frontend → apps/web) + Sơ đồ & Đặc tả luồng Tùy chọn món & Giỏ hàng.

- Nhung – TV2: BA / Backend Catalog — Phụ trách Module products, seed.ts + Bối cảnh dự án, Use-Case tổng quát & Sơ đồ luồng Menu.

- Hasan – TV3: Database & Backend Auth — Phụ trách schema.prisma, Migration, Module auth (JWT, Bcrypt) + Domain Class Diagram (7 lớp) & Sơ đồ luồng Xác thực.

- An – TV4: Backend Order & Concurrency — Phụ trách Module orders, Optimistic Locking, Promotion + Sơ đồ Activity End-to-End & Sequence Đặt đơn.

- San – TV5: Backend Payment & Idempotency — Phụ trách Module payments, Mock Gateway, Loyalty Points + Đặc tả & Sequence Diagram Thanh toán (Task 1.3 & 2.2).

- Minh – TV6: DevOps, QA & State Machine — Phụ trách order-state-machine.ts, Docker, /health, CI/CD, E2E Test, Deploy + State Diagram, Deployment Diagram & Ma trận truy vết.

GIAI ĐOẠN 1: HOÀN TẤT ASSIGNMENT 1 (NGÀY 1 → NGÀY 3)

(Cấu trúc thư mục giai đoạn này giữ nguyên backend/ và frontend/ theo đúng Task 1 của Assignment 1).

📅 NGÀY 1 (21/10/2026): Assignment 1 - Sprint 1 (Task 1, 2, 3, 4)

Mục tiêu Sprint 1: Khởi tạo dự án, Database, API danh sách sản phẩm, UI Menu & Chi tiết món.

| Giờ Push | Thành viên | Nhánh / PR | Nội dung Commit & File đẩy lên GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | TV 6 | main | chore(init): initialize repository structure for Assignment 1 (Task 1) • Tạo khung backend/, frontend/, .gitignore, .env.example, README.md cơ bản. |
| 11:00 | TV 3 | feat/db-schema | feat(prisma): setup PostgreSQL schema for 5 core entities • Push backend/prisma/schema.prisma (5 bảng chuẩn Assignment 1: User, Product, Order, OrderItem, Payment) và PrismaModule. |
| 14:00 | TV 2 | feat/products-api | feat(products): implement GET /products, GET /products/:id and seed data (Task 2) • Push backend/src/products/* và backend/prisma/seed.ts (4 món: Cà phê sữa, Americano, Cappuccino, Trà đào). |
| 17:30 | TV 1 | feat/fe-menu | feat(fe): build mobile-first Menu page with loading and empty states (Task 3) • Push frontend/src/app/page.tsx, src/lib/api.ts, src/types/index.ts hiển thị lưới sản phẩm. |
| 20:30 | TV 1 | feat/fe-product-detail | feat(fe): implement Product Detail modal/page with size (S/M/L) and topping options (Task 4) • Push frontend/src/app/products/[id]/page.tsx (hoặc component chọn Size/Topping tự tính giá). |

📅 NGÀY 2 (22/10/2026): Assignment 1 - Sprint 2 (Task 5, 6, 7)

Mục tiêu Sprint 2: Giỏ hàng (Zustand), Đăng ký/Đăng nhập (JWT) và API Tạo đơn hàng (PENDING).

| Giờ Push | Thành viên | Nhánh / PR | Nội dung Commit & File đẩy lên GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:30 | TV 3 | feat/auth-jwt | feat(auth): implement register, login with bcrypt and JWT guard (Task 7) • Push backend /src/auth/* (auth.controller.ts, auth.service.ts, jwt.strategy.ts, jwt-auth.guard.ts, auth.dto.ts). |
| 13:30 | TV 1 | feat/fe-cart | feat(fe): implement cart state management with Zustand and total calculation (Task 4 & 5) • Push frontend/src/store/useCartStore.ts, folder components |
| 16:30 | TV 4 | feat/orders-api | feat(orders): implement POST /orders with DTO validation and PENDING status (Task 6) • Push backend/src/orders/orders.controller.ts, orders.service.ts, dto/create-order.dto.ts. |
| 20:00 | TV 1 | feat/fe-auth-checkout | feat(fe): integrate JWT Login/Register UI and connect cart to POST /orders (Task 6 & 7 &UI) • Push frontend/src/store/useAuthStore.ts, folder login , cập nhật lại tên folder products sang orders, layout.ts |

📅 NGÀY 3 (23/10/2026): Assignment 1 - Sprint 3 (Task 8, 9, 10 & Chốt A1)

Mục tiêu Sprint 3: Thanh toán không tiền mặt, Nghiệp vụ nâng cao (Task 10), Lịch sử đơn & Docker Compose bàn giao Assignment 1.

| Giờ Push | Thành viên | Nhánh / PR | Nội dung Commit & File đẩy lên GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| 09:00 | TV 6 | feat/state-machine | feat(orders): implement Order State Machine and GET /orders/me (Task 9 & 10.1) • Push backend/src/orders/order-state-machine.ts |
| 11:30 | TV 4 | feat/concurrency-stock | feat(orders): add transaction, optimistic locking for stock and coupon calculation (Task 10.3 & 10.4) • Cập nhật orders.service.ts xử lý khóa tồn kho đồng thời (version, stock) và giảm giá. |
| 14:30 | TV 5 | feat/payments-idempotent | feat(payments): implement mock payment gateway with Idempotency-Key and loyalty points (Task 8 & 10.2) • Push backend/src/payments/* |
| 17:30 | TV 1 | feat/fe-payment-history | feat(fe): complete payment screen, order confirmation (#id) and order history UI (Task 8 & 9) • Push folder checkout, products/page.ts |
| 20:00 | TV 6 | test/task10-docker | test(backend): add Task 10 integration tests and docker-compose for MVP delivery (Task 9 & 10) • Push backend/src/task10.spec.ts (3 bài test State Machine, Idempotency`, Concurrency), Dockerfile, .dockerignore, docker-compose.yml và gắn tag v1.0-assignment1. |

🎉 Mốc kết thúc Ngày 3: Toàn bộ yêu cầu của Assignment 1 đã hoàn tất 100% và được đánh dấu bằng Git Tag v1.0-assignment1. Từ Ngày 4 trở đi, nhóm bắt đầu thực hiện tuần tự Task 1 → Task 5 của Assignment 2.

GIAI ĐOẠN 2: TRIỂN KHAI TUẦN TỰ ASSIGNMENT 2 (NGÀY 4 → NGÀY 6)

(Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của Assignment 2: Task 1 → Task 2 → Task 3 phải có mặt trên Git trước khi tái cấu trúc repo và chạy CI/CD ở Task 4, Task 5).

📅 NGÀY 4 (24/10/2026): Assignment 2 - Task 1 (Yêu cầu) & Task 2 (Mô hình hóa)

Mục tiêu: Mọi thành viên đều đẩy tài liệu đặc tả yêu cầu và sơ đồ (.puml + .svg) của phân hệ mình vào docs/requirements/ và docs/diagrams/.

| Giờ Push | Thành viên | Nhánh / PR | Nội dung Commit & File đẩy lên GitHub (Task 1 & Task 2 - Assignment 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | TV 2 | docs/task1-context-menu | docs(req): add context-and-scope.md, overall use-case and Menu specification (Task 1.1 & 1.2) • Push docs/requirements/context-and-scope.md (6 stakeholders, in/out scope, giả định, rủi ro). • Push docs/requirements/uc-01-menu.md và sơ đồ docs/diagrams/use-case-overall.puml + .svg. |
| 10:30 | TV 1 | docs/task1-2-cart-ui | docs(cart): add requirements, activity and sequence diagrams for Product Options & Cart (Task 1.2 & 2) • Push docs/requirements/uc-02-cart.md (FR-02, FR-03). • Push cặp sơ đồ docs/diagrams/activity-cart.puml + .svg và sequence-cart.puml + .svg. |
| 13:30 | TV 3 | docs/task1-2-auth-class | docs(auth-domain): add Auth specification, Auth diagrams and 7-entity Domain Class Diagram (Task 1.2 & 2.3) • Push docs/requirements/uc-03-auth.md (FR-04, NFR-02). • Push docs/diagrams/activity-auth.puml + .svg, sequence-auth.puml + .svg. • Quan trọng: Push docs/diagrams/class-domain.puml + .svg (đủ 7 lớp: User, Product, Order, OrderItem, Payment, Promotion, LoyaltyTransaction + Enum). |
| 16:00 | TV 4 | docs/task1-2-order-e2e | docs(order): add End-to-End Activity Diagram and Order Creation Sequence Diagram (Task 2.1 & 2.2) • Push docs/requirements/uc-04-order-create.md (FR-05, FR-08). • Push docs/diagrams/activity-end-to-end.puml + .svg (Swimlane + 3 nhánh ngoại lệ: hết hàng, chưa đăng nhập, lỗi thanh toán). • Push docs/diagrams/sequence-order-create.puml + .svg (Transaction + Optimistic Locking). |
| 18:30 | TV 5 | docs/task1-2-checkout | docs(payment): add core Checkout Use-Case spec and 5-lifeline Sequence Diagram (Task 1.3 & 2.2) • Push docs/requirements/uc-05-checkout-payment.md (Use-case trọng tâm Đặt & Thanh toán). • Push docs/diagrams/uc-checkout-payment.puml + .svg, activity-payment.puml + .svg và sequence-checkout.puml + .svg (đủ 5 lifeline bắt buộc, nhánh alt, Idempotency). |
| 21:00 | TV 6 | docs/task1-2-srs-tracking | docs(srs): consolidate full srs.md (MoSCoW) and add Order Tracking / State Machine diagrams • Push docs/requirements/srs.md tổng hợp toàn bộ FR-01..FR-10, NFR-01..NFR-05 theo chuẩn MoSCoW. • Push docs/requirements/uc-06-order-tracking.md, docs/diagrams/state-order.puml + .svg và sequence-order-tracking.puml + .svg. |

📅 NGÀY 5 (25/10/2026): Assignment 2 - Task 3 (Kiến trúc) & Task 4 (Sprint 1 A2 + CI)

Mục tiêu: Hoàn thành tài liệu Kiến trúc + ADR + Deployment Diagram (Task 3), sau đó chuyển đổi cấu trúc sang apps/web, apps/api, kích hoạt GitHub Actions CI và nghiệm thu MVP Sprint 1 của Assignment 2 (Task 4).

| Giờ Push | Thành viên | Nhánh / PR | Nội dung Commit & File đẩy lên GitHub (Task 3 & Task 4 - Assignment 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | TV 6 | docs/task3-architecture | docs(arch): add C4 architecture overview, ADR-001 and Production Deployment Diagram (Task 3.1 & 3.2) • Push docs/architecture/overview.md, docs/architecture/adr/001-monorepo.md. • Push docs/diagrams/deployment-production.puml + .svg (Browser/PWA, Next.js CDN, NestJS Container, PostgreSQL, Registry, /health, CI/Production boundary). |
| 10:00 | TV 3 & TV 4 | docs/task3-adrs | docs(adr): add ADR-002 (PostgreSQL & Prisma) and ADR-003 (Concurrency & Idempotency) (Task 3.1) • TV 3 push docs/architecture/adr/002-database-prisma.md. • TV 4 push docs/architecture/adr/003-concurrency-idempotency.md. |
| 13:30 | TV 6 | chore/monorepo-restructure | refactor(repo): migrate structure to apps/web and apps/api per Assignment 2 Task 4.1 • Di chuyển frontend/ → apps/web/, backend/ → apps/api/, tạo thư mục tests/, cập nhật docker-compose.yml. |
| 15:30 | TV 6 | ci/github-actions-pr | ci(workflow): setup Continuous Integration pipeline (Install -> Lint -> Test -> Build) (Task 4.4) • Push .github/workflows/ci.yml tự động chạy khi mở Pull Request. • (Mẹo: TV 6 cố tình tạo 1 PR có lỗi lint nhỏ để chụp ảnh CI báo đỏ, sau đó sửa lại để chụp ảnh CI báo xanh làm minh chứng Task 4.4). |
| 18:00 | TV 2 | test/sprint1-products | test(products): add unit tests for GET /products and GET /products/:id (Task 4.3) • Push apps/api/src/products/products.service.spec.ts kiểm thử API Menu. |
| 20:30 | TV 1 | feat/fe-pwa-error-state | feat(web): add PWA manifest, error state handling and UI tests for Menu MVP (Task 1.1 & 4.3) • Push apps/web/public/manifest.json (chuẩn Mobile-first/PWA), bổ sung trạng thái error trên trang Menu và cấu hình ConfigModule/.env. |

📅 NGÀY 6 (26/10/2026): Assignment 2 - Task 5 (Sprint 2 A2, CD, Cloud Deploy) & Task 8 (Truy vết)

Mục tiêu: Đồng bộ 2 bảng Promotion & LoyaltyTransaction vào DB thực tế, thêm GET /health, viết E2E Test, thiết lập CD Pipeline tự động deploy lên Cloud và hoàn thiện traceability-matrix.md.

| Giờ Push | Thành viên | Nhánh / PR | Nội dung Commit & File đẩy lên GitHub (Task 5 & Task 8 - Assignment 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:30 | TV 3 | feat/db-promotion-loyalty | feat(prisma): add Promotion and LoyaltyTransaction models with Prisma migration (Task 2.3 & 5.2) • Cập nhật apps/api/prisma/schema.prisma đủ 7 bảng khớp với Class Diagram. • Chạy npx prisma migrate dev --name add_promotion_loyalty để đẩy thư mục prisma/migrations/ lên Git. |
| 10:30 | TV 2 | feat/seed-promotions | feat(seed): update idempotent seed script with default promotions (BREWLITE10, GIAM10K) (Task 5.2) • Cập nhật apps/api/prisma/seed.ts nạp 4 món nước + 2 mã khuyến mãi vào bảng Promotion. |
| 13:00 | TV 4 & TV 5 | feat/integrate-promo-loyalty | feat(api): query Promotion table in OrdersService and record LoyaltyTransaction in PaymentsService (Task 5.1) • TV 4 cập nhật orders.service.ts đọc mã giảm giá từ bảng Promotion. • TV 5 cập nhật payments.service.ts lưu lịch sử cộng điểm vào bảng LoyaltyTransaction và bổ sung test tương ứng. |
| 15:00 | TV 6 | feat/health-and-e2e | feat(api): add GET /health endpoint and end-to-end checkout test suite (Task 5.2) • Push apps/api/src/health/health.controller.ts (GET /health kiểm tra kết nối DB). • Push tests/checkout-e2e.spec.ts kiểm thử xuyên suốt từ xem menu → đăng nhập → đặt đơn → thanh toán → xác nhận đơn. |
| 17:00 | TV 1 | feat/web-validation-polish | feat(web): enhance client-side form validation, coupon feedback and production env config (Task 5.1 & 5.4) • Tinh chỉnh validate dữ liệu đầu vào trên UI (Login, Register, Checkout) và kết nối biến môi trường Production. |
| 19:00 | TV 6 | ci/cd-pipeline-deploy | ci(cd): add Continuous Deployment pipeline with Docker image tagging, migration and smoke test (Task 5.3) • Push .github/workflows/cd.yml (Lint & Test -> Build Docker Image -> Push Registry -> Deploy Cloud -> Migrate -> Smoke Test /health). |
| 21:00 | Cả 6 TV | docs/traceability-release | docs(release): complete traceability-matrix.md, deployment.md, README and tag v2.0.0 (Task 5.4 & 8.1) • Push docs/traceability-matrix.md (ánh xạ đủ FR-01..FR-10 → UC → Diagram → API → Test). • Push docs/deployment.md, cập nhật README.md (kèm link Production URL, hướng dẫn chạy local, test, deploy, rollback, Sprint Review & Retrospective) và tạo Release Tag v2.0.0. |

💡 3 Lưu ý quan trọng để Lịch sử Git đạt điểm tuyệt đối (10/10)

- Không Push thẳng vào nhánh main từ Ngày 4 trở đi: Theo Mục 6.1, 6.2 và 6.4 của Assignment 2, mọi thay đổi từ tài liệu (docs/) đến code (apps/) đều phải tạo nhánh riêng (feat/..., docs/...), mở Pull Request (PR) trên GitHub và chờ CI chạy xanh rồi mới bấm Merge.

- Đảm bảo đủ Minh chứng CI/CD (Task 4.4 & 5.3): Nhớ chụp lại màn hình 1 Pull Request có CI bị đánh dấu đỏ (❌) do lỗi lint/test và 1 Pull Request có CI báo xanh (✅) để đưa vào báo cáo hoặc docs/deployment.md.

- Kiểm tra URL Production trước giờ nộp (Mục 8.1): Đề bài quy định rõ: "Nếu không có URL production hoạt động tại thời điểm chấm, phần triển khai của Task 5 không được tính là hoàn thành". Bạn có thể deploy Frontend lên Vercel (hoặc Render/Railway) và Backend + PostgreSQL lên Render / Railway / Fly.io hoàn toàn miễn phí và có sẵn HTTPS.

1. Chiến lược Nhánh (Branching Strategy) & Quy ước Đặt tên

Tuyệt đối không code và push thẳng vào nhánh main (trừ commit khởi tạo đầu tiên). Nhánh main luôn chứa code ổn định để chạy CI/CD và Deploy.

Mỗi khi một thành viên bắt đầu làm task của mình, hãy tạo nhánh mới theo cú pháp: <loại-nhánh>/<tên-chức-năng-ngắn-gọn>

| Tiền tố nhánh | Khi nào sử dụng? | Ví dụ thực tế trong dự án BrewLite |
| --- | --- | --- |
| feat/ | Khi code tính năng mới (Frontend hoặc Backend) | feat/fe-menu, feat/auth-jwt, feat/orders-api |
| docs/ | Khi viết tài liệu SRS, Use-case hoặc vẽ sơ đồ (.puml, .svg) | docs/task1-context, docs/task2-sequence-checkout |
| test/ | Khi viết Unit Test, Integration Test, E2E Test | test/task10-concurrency, test/e2e-checkout |
| ci/ hoặc chore/ | Khi cấu hình Docker, GitHub Actions, đổi cấu trúc thư mục | chore/monorepo-restructure, ci/github-actions |
| fix/ | Khi sửa lỗi phát sinh trong lúc tích hợp hoặc lỗi CI báo đỏ | fix/prisma-seed-duplicate, fix/fe-suspense-build |

2. Quy ước viết Commit Message (Conventional Commits)

Assignment 2 yêu cầu rõ phải có quy ước commit và ghi rõ lý do thay đổi. Hãy thống nhất cả 6 thành viên viết commit theo cấu trúc:

Plaintext

<loại>(<phạm-vi>): <mô tả ngắn gọn việc đã làm> (Task X.Y)

- Ví dụ cho phần Frontend của bạn (TV 1):

  - feat(fe-menu): render product grid with loading and empty states (Task 3)

  - feat(fe-cart): implement Zustand cart store and total calculation (Task 5)

- Ví dụ cho phần Tài liệu & Sơ đồ (Assignment 2):

  - docs(requirements): add stakeholder table and scope in context-and-scope.md (Task 1.1)

  - docs(diagrams): add checkout sequence diagram puml and svg (Task 2.2)

- Ví dụ cho phần Backend:

  - feat(payments): implement idempotent payment with Idempotency-Key (Task 10.2)

3. Quy trình 6 Bước Chuẩn cho Từng Thành Viên (Từ lúc nhận việc đến khi Merge)

Bạn hãy gửi đúng 6 bước lệnh này cho cả nhóm làm theo mỗi ngày để không bao giờ bị xung đột code (Conflict):

Bước 1: Luôn kéo code mới nhất từ main về máy trước khi làm

Trước khi tạo nhánh mới, phải đứng ở main và pull về để lấy các file mà thành viên khác vừa merge xong:

PowerShell

git checkout main

git pull origin main

Bước 2: Tạo nhánh mới cho Task của mình và chuyển sang nhánh đó

Ví dụ bạn bắt đầu làm màn hình Giỏ hàng:

PowerShell

git checkout -b feat/fe-cart

Bước 3: Code / Vẽ sơ đồ và Kiểm tra trạng thái file

Sau khi code xong (hoặc vẽ xong sơ đồ .puml + .svg), kiểm tra xem những file nào đã thay đổi:

PowerShell

git status

(Mẹo cực kỳ quan trọng: Chỉ git add đúng thư mục mình phụ trách, tránh add nhầm file rác hoặc file .env chứa mật khẩu).

PowerShell

# Nếu bạn chỉ sửa trong frontend (hoặc apps/web):

git add apps/web/

# Nếu thành viên khác chỉ đẩy tài liệu:

git add docs/

Bước 4: Commit kèm thông điệp chuẩn

PowerShell

git commit -m "feat(fe-cart): implement Zustand cart state and coupon input (Task 5)"

Bước 5: Đẩy (Push) nhánh của mình lên GitHub

PowerShell

git push -u origin feat/fe-cart

Bước 6: Mở Pull Request (PR), Review chéo và Merge trên GitHub

Đây là bước ăn điểm quy trình Scrum (Assignment 1 - Mục 10) và CI/CD (Assignment 2 - Mục 6.1, 6.2, 6.4):

- Sau khi git push xong, mở trang GitHub của nhóm lên → Bấm nút màu xanh "Compare & pull request".

- Đặt tiêu đề PR rõ ràng: Ví dụ [Sprint 2] Task 5: Implement Cart State & UI.

- Điền mô tả PR (Description): Ghi ngắn gọn 2–3 gạch đầu dòng:

  - Đã làm gì: Thêm useCartStore.ts, tính tổng tiền theo Size/Topping.

  - Liên kết yêu cầu: Đáp ứng FR-03, US-03.

- Chọn 1 thành viên khác trong nhóm làm Reviewer (góc bên phải mục Reviewers) → Bấm Create pull request.

- Thành viên được gán vào bấm tab Files changed, gõ 1 câu nhận xét (ví dụ: "Code rõ ràng, đã test thử tính tổng tiền đúng, LGTM!"), chọn Approve → Bấm nút Merge pull request.

4. Cách xử lý khi Nhánh đang làm bị lệch so với main (Tránh Conflict)

Nếu bạn đang code trên nhánh feat/fe-cart, mà trong lúc đó TV 3 vừa merge nhánh feat/auth-jwt vào main, bạn muốn lấy code mới nhất của TV 3 về nhánh của mình để ghép API thì chỉ cần gõ:

PowerShell

# Đang đứng ở nhánh feat/fe-cart của bạn:

git pull origin main

Nếu có conflict nhỏ, VS Code sẽ hiện nút Accept Incoming Change (lấy của bạn bè) hoặc Accept Current Change (giữ của bạn) hoặc Accept Both Changes. Chọn xong bạn chỉ cần git add . → git commit -m "chore: merge main into feat/fe-cart" → git push là xong!

5. Cách đánh dấu Cột mốc Bàn giao bằng Git Tag (v1.0, v2.0)

Theo Assignment 2 - Task 5.3 & 5.4, dự án bắt buộc phải có Release / Tag phiên bản.

- Khi nhóm hoàn thành xong toàn bộ Assignment 1 (cuối Ngày 3), đứng ở nhánh main chạy:

PowerShell

git checkout main

git pull origin main

git tag -a v1.0.0 -m "Release v1.0.0: Complete BrewLite MVP (Assignment 1)"

git push origin v1.0.0

- Khi hoàn thành toàn bộ Assignment 2 (cuối Ngày 6), chạy tương tự với tag v2.0.0:

PowerShell

git tag -a v2.0.0 -m "Release v2.0.0: Production Ready & Full Documentation (Assignment 2)"

git push origin v2.0.0

Làm đúng theo quy trình này, khi giảng viên mở tab Insights → Network và tab Pull Requests trên GitHub của nhóm bạn, biểu đồ nhánh rẽ ra và gộp vào main của cả 6 thành viên sẽ cực kỳ chuyên nghiệp và đạt trọn vẹn điểm quy trình!

Tóm tắt các điều chỉnh theo từng mã đề xuất (D-01 đến D-09)

- D-01 (Thống nhất bảng giá Size & Topping giữa Client và Server):

  - Backend: Bổ sung endpoint GET /products/options trả về bảng giá chuẩn cho các size (S: +0đ, M: +6.000đ, L: +12.000đ) và topping. Cập nhật

OrdersService để tính đúng phụ thu size và từng loại topping. Đồng bộ hỗ trợ cả 3 mã giảm giá (BREWLITE10, GIAM10K, SGU2026).

  - Frontend: Cập nhật

mock-data.ts và

useCartStore.ts để hỗ trợ giảm trừ số tiền cố định (GIAM10K - 10.000đ).

  - Test: Điều chỉnh size trong

task10.spec.ts sang Size.S để giữ đúng giả định kiểm thử điểm thưởng (45.000đ × 2 = 90.000đ).

- D-02 (Kiểm tra chủ sở hữu và phân quyền trạng thái trong PATCH /orders/:id/status):

  - Tạo mới DTO

update-order-status.dto.ts để validate trạng thái đầu vào bằng class-validator.

  - Bổ sung xác thực quyền: Khách hàng (CUSTOMER) chỉ có quyền hủy đơn hàng (CANCELLED) của chính mình (order.userId === userId). Các trạng thái chế biến (PREPARING, READY, COMPLETED) chỉ cho phép vai trò BARISTA hoặc ADMIN.

- D-03 (So khớp userId và orderId khi replay Idempotency-Key):

  - Trong

PaymentsService, khi phát hiện Idempotency-Key đã tồn tại, hệ thống đối soát xem userId và orderId có khớp với giao dịch cũ không. Nếu người khác dùng trùng key hoặc dùng cho đơn khác, hệ thống ném BadRequestException để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu giao dịch.

- D-04 (Chuẩn hóa mã HTTP Status Code RESTful):

  - Cấu hình @HttpCode(HttpStatus.OK) cho POST /auth/login tại

AuthController để trả về mã 200 OK (thay vì 201 mặc định của NestJS).

  - Đổi ngoại lệ khi trùng email trong POST /auth/register sang ConflictException (HTTP 409 Conflict) tại

AuthService.

- D-05 (Thanh toán thất bại trả HTTP 201):

  - Giữ nguyên theo đúng đề xuất, client xác định kết quả thanh toán dựa trên order.status = PAYMENT_FAILED và đã được frontend xử lý đầy đủ với modal thử lại / hủy đơn.

- D-06 (Bổ sung Entity Promotion và LoyaltyTransaction):

  - Cập nhật

schema.prisma: Thêm enum Role, enum PromotionType, model Promotion, model LoyaltyTransaction cùng các quan hệ với User và Order đúng theo Domain Class Diagram. Đã chạy prisma generate thành công.

- D-07 (Lưu ý về biến môi trường NEXT_PUBLIC_USE_MOCK):

  - Đã bổ sung lưu ý nổi bật trong

README.md làm rõ: NEXT_PUBLIC_USE_MOCK=true chỉ dùng để demo UI (dữ liệu mock tại client), khi nghiệm thu luồng nghiệp vụ thật với Backend/Database bắt buộc phải đặt false.

- D-08 (Khóa cờ simulateFailure ở môi trường Production):

  - Trong

PaymentsService: Cờ simulateFailure chỉ được kích hoạt khi process.env.NODE_ENV !== 'production'. Khi lên production, cờ này tự động bị vô hiệu hóa.

- D-09 (Giữ nguyên Idempotency-Key cho phiên thanh toán của cùng một đơn):

  - Cập nhật

page.tsx (checkout): Khi bấm thanh toán, hệ thống tái sử dụng idempotencyKey hiện tại của đơn hàng thay vì sinh key mới mỗi lần bấm. Nhờ đó, nếu người dùng click đúp hoặc gặp sự cố chập chờn mạng gửi lặp request, server sẽ kích hoạt Idempotency replay thành công.

- Tài liệu SRS:

  - Cập nhật bảng Phụ lục B trong

srs (4).md để ghi nhận trạng thái đã khắc phục cùng danh sách file tương ứng.

📂 Danh sách các file đã chỉnh sửa và tạo mới

1. Backend (apps/api)

schema.prisma: Thêm Role, PromotionType, model Promotion, LoyaltyTransaction và trường quan hệ (D-06).

update-order-status.dto.ts (Tạo mới): DTO validate trạng thái đơn hàng (D-02).

orders.controller.ts: Sử dụng UpdateOrderStatusDto và truyền ngữ cảnh user (userId, role) vào service (D-02).

orders.service.ts: Thêm bảng giá SIZE_PRICES, TOPPING_PRICES, tính giá chuẩn, hỗ trợ mã SGU2026, kiểm tra quyền sở hữu đơn hàng khi cập nhật trạng thái (D-01, D-02).

products.controller.ts: Bổ sung route GET /products/options (D-01).

products.service.ts: Cung cấp hàm getPricingOptions() trả về catalog giá chuẩn (D-01).

payments.service.ts: So khớp userId và orderId khi replay Idempotency-Key, chặn simulateFailure trên production (D-03, D-08).

auth.controller.ts: Trả về HTTP 200 OK cho POST /auth/login (D-04).

auth.service.ts: Ném ConflictException (HTTP 409) khi email đăng ký đã tồn tại (D-04).

jwt.strategy.ts: Gắn thêm trường role vào req.user sau khi giải mã token (D-02).

task10.spec.ts: Cập nhật kích thước sản phẩm test thành Size.S để đồng bộ công thức tính giá và điểm loyalty (D-01).

2. Frontend (apps/web)

mock-data.ts: Thêm mã giảm giá cố định GIAM10K (giảm 10.000đ) (D-01).

useCartStore.ts: Hỗ trợ tính giảm giá cho cả hình thức phần trăm lẫn số tiền cố định (D-01).

page.tsx (checkout): Giữ nguyên Idempotency-Key cho mỗi phiên thanh toán của cùng một đơn hàng, tránh sinh mới ngẫu nhiên gây mất tính năng idempotency khi thao tác lại (D-09).

3. Tài liệu & Cấu hình

README.md: Bổ sung cảnh báo chi tiết về mục đích sử dụng của biến môi trường NEXT_PUBLIC_USE_MOCK (D-07).

srs (4).md: Cập nhật bảng Phụ lục B với cột trạng thái xử lý và các file đã thực hiện.

| ước | Nhóm tính năng / Phân công | Nhánh gợi ý | Các file commit | Lý do không gây conflict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Database & Schema (TV 3) | feat/db-promotion-loyalty | apps/api/prisma/schema.prisma | Cung cấp model gốc (Promotion, LoyaltyTransaction, Role) làm nền tảng cho API. |
| 2 | Backend Auth & DTO (TV 3 / TV 4) | feat/api-auth-dto | • apps/api/src/orders/dto/update-order-status.dto.ts • apps/api/src/auth/auth.controller.ts • apps/api/src/auth/auth.service.ts • apps/api/src/auth/jwt.strategy.ts | Bổ sung DTO mới và chuẩn hóa HTTP 200/409, cấp trường role cho User. |
| 3 | Product & Pricing API (TV 2) | feat/api-product-pricing | • apps/api/src/products/products.controller.ts • apps/api/src/products/products.service.ts | Cung cấp endpoint GET /products/options (bảng giá chuẩn size & topping). |
| 4 | Orders & Payments Logic (TV 4 & TV 5) | feat/api-orders-payments | • apps/api/src/orders/orders.controller.ts • apps/api/src/orders/orders.service.ts • apps/api/src/payments/payments.service.ts | Tích hợp tính giá, phân quyền hủy đơn theo userId, bảo mật Idempotency-Key và cờ simulateFailure. |
| 5 | Backend Test Suite (TV 6) | test/backend-task10 | apps/api/src/task10.spec.ts | Chạy test độc lập sau khi toàn bộ backend logic đã hoàn tất. |
| 6 | Frontend Web Store & UI (TV 1) | feat/web-checkout-idempotency | • apps/web/src/lib/mock-data.ts • apps/web/src/store/useCartStore.ts • apps/web/src/app/checkout/page.tsx | Khớp mã giảm giá GIAM10K, giữ nguyên Idempotency-Key khi submit. Không chạm vào file backend. |
| 7 | Tài liệu & SRS (Trưởng nhóm / Cả nhóm) | docs/srs-appendix-update | • README.md • srs (4).md | Bổ sung tài liệu thuyết minh sau khi code đã được tích hợp ổn định. |

Task 4.3

Và file product.service.spec.ts

MVP: test